แบบ  ปย.๒

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน   สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | การควบคุมที่มีอยู่ (๒) | การประเมินผล การควบคุม (๓) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔) | การปรับปรุง การควบคุม (๕) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖) | หมายเหตุ (๗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม ๑.งานด้านการควบคุมงานฯ (๑) มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ -เพื่อการดำเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด -เพื่อการดำเนินงานที่มีแผน หลักการ กระบวนการ ที่ชัดเจน (๒) มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการควบคุมการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในหลักการ เหตุผล และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงวิธีการทำงานตามหลักการการควบคุมการก่อสร้าง | -มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร แสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานโดยมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จที่ชัดเจน -ไม่มีการคัดเลือกตัวแทนประชาชนเพื่อร่วมตรวจงานก่อสร้างทุกครั้ง | -มีการดำเนินการตามแผนล่าช้าไม่ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด -ไม่มีตัวแทนประชาชน | -มีการดำเนินการไม่เป็นตามแผนที่ได้กำหนดไว้ -ไม่มีตัวแทนประชาชนในการควบคุมการก่อสร้าง | -ควรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ต่อไปให้ชัดเจนและประสานเรื่องงบประมาณให้รายงานให้กองช่างรับทราบทันทีเพื่อจะได้จัดการดำเนินงานตามแผนทันที -จัดให้มีการคัดเลือกตัวแทนประชาชนคนใหม่บ้างเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานขององค์กร และเพื่อประชาชนได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่า | (๑ ต.ค. ๕๘–๓๐ ต.ค.๕๙) นายนเรศ ชมจันทร์ รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง (๑ ต.ค. ๕๘–๓๐ ต.ค.๕๙) นายนเรศ ชมจันทร์ รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง |  |

แบบ  ปย.๒(ต่อ)

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน     สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผล การควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุง การควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) มีการชี้แจงรายละเอียดในการก่อสร้างให้ประชาชนรับทราบ วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในหลักการ เหตุผล และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงวิธีการทำงานตามหลักการการควบคุม (4) มีช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบการควบคุมงานก่อสร้างโดยละเอียดรอบคอบ วัตถุประสงค์ -เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด ความโปร่งใสตรวจสอบได้ | - ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้มีการชี้แจงรายละเอียด ของงานก่อสร้างและพร้อมตอบข้อสงสัยโดยผ่านผู้นำชุมชน -ผอ.กองช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้มีการควบคุมงานก่อสร้างโดยละเอียดรอบคอบ และเต็มความสามารถเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่จะเกิดผลเสียต่อองค์กรและประชาชน | -ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีภาระหน้าที่หลายด้าน อาจทำให้การควบคุมหรือการชี้แจงรายละเอียดได้ไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจนเนื่องจากชี้แจงโดยผ่านผู้นำชุมชน -ด้วยผอ.กองช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีภาระหน้าที่หลายด้าน อาจทำให้เกิดการผิดพลาดจากการควบคุมงานตรวจสอบการควบคุมงานก่อสร้างบ้าง | -การชี้แจงรายละเอียดในการก่อสร้างให้ประชาชนรับทราบโดยผ่านผู้นำชุมชน อาจทำให้มีการสื่อสารผิดพลาด -จำนวนพนักงานมีจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ทำหน้าที่ไม่ตรงตามตำแหน่งขาดขาดความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาชีพ | -มีการเร่งสรรหาพนักงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม -มีการเร่งสรรหาพนักงานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมและจัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่งและสายงานและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างพอควรสมเหตุสมผล | (๑ ต.ค. ๕๘–๓๐ ต.ค.๕๙) นายนเรศ ชมจันทร์ รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง (๑ ต.ค. ๕๘–๓๐ ต.ค.๕๙) นายนเรศ ชมจันทร์ รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง |  |

แบบ  ปย.๒(ต่อ)

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง    รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน      สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผล การควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุง การควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (๕) มีการประชาสัมพันธ์ถึงการมีส่วนร่วมตรวจสอบการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น ความถูกต้อง หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ๒.งานด้านการประสานการจัดทำเอกสารประกอบงานก่อสร้าง ระหว่าง กองคลัง(งานพัสดุ) กับกองช่าง (๑)มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อทำความเข้าใจ ขั้นตอนการจัดทำเอกสารระหว่าง กองช่าง และส่วนการคลัง (งานพัสดุ) | -การประชาสัมพันธ์ถึงการมีส่วนร่วมตรวจสอบการก่อสร้างอาจมีการส่งเอกสารถึงผู้มีส่วนร่วมตรวจสอบการก่อสร้าง -มีการประสานงานกันระหว่างกองช่างและกองคลัง (งานพัสดุ) | - เกิดความล่าช้า เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ผู้มีส่วนร่วมฯอาจไปทำไร่ จึงเป็นสาเหตุให้การส่งหนังสืออาจไม่ถึงมือผู้รับโดยตรงอาจมีการฝากไว้ เลยทำให้ผู้มีส่วนร่วมไม่ทราบวัน เวลา กำหนดที่แน่นอนของวันตรวจการก่อสร้าง -มีการประสานงานกันระหว่างกองช่างและกองคลัง(งานพัสดุ) ไม่ชัดเจนเนื่องจากขาดการทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้แต่ละส่วนรับทราบขั้นตอน กระบวนงาน | -เป็นพื้นที่ห่างไกล มีภูเขาล้อมลอบการติดต่อสื่อสารยังลำบากการใช้การสื่อสารโดยใช้สัญญาณโทรศัพท์อาจใช้ไม่ได้เป็นบางพื้นที่ -การปรับการทำงานเข้าด้วยกันระหว่างกองช่างและกองคลัง (งานพัสดุ)ในช่วงแรกยังมีปัญหาอยู่บ้างเป็นบางเรื่อง เช่น การจัดทำบันทึกแจ้ง | -คอยกำกับดูแลพนักงานที่เป็นผู้จัดส่งเอกสารให้ส่งเอกสารให้ถึงมือผู้รับและโทรศัพท์เพื่อให้แน่ใจในการประสานงาน -ต้องมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้คอยประสานการทำงานของทุกสำนัก/กอง เพื่อไม่เกิดปัญหาการกล่าวโทษกันไปมา | (๑ ต.ค. ๕๘–๓๐ ต.ค.๕๙) นายนเรศ ชมจันทร์ รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง (๑ ต.ค. ๕๘–๓๐ ต.ค.๕๙) นายนเรศ ชมจันทร์ รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง |  |

แบบ  ปย.๒(ต่อ)

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง    รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน   สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผล การควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุง การควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการประสานงานที่ดีต่อกันเพื่อให้การดำเนินงานที่รวดเร็วทันเวลา เกิดผลดีต่อองค์กรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (๒) มีการจัดทำรายงานสรุปขั้นตอนการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นตอนและการประสานงานที่ดีต่อกัน วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการประสานงานที่ดีต่อกันเพื่อให้การดำเนินงานที่รวดเร็วทันเวลา เกิดผลดีต่อองค์กรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ | -มีการจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อให้การทำงานของกองช่างและส่วนการคลัง (งานพัสดุ) เกิดการประสานงานที่ดีต่อกัน | ของกองช่างและกองคลัง(งานพัสดุ) เลยทำให้การประสานงานกันเกิดความล่าช้า ซึ่งกองช่างและกองคลัง(งานพัสดุ)ต่างโทษกันไปมา -มีการให้ความร่วมมือของทั้งกองช่างและส่วนการคลัง (งานพัสดุ) หลังจากมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อให้การทำงานของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน | เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการตรวจการจ้างไม่ได้จัดทำและการบังคับบัญชาตามสายงานยังไม่นำมาใช้ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -การปรับการทำงานเข้าด้วยกันระหว่างกองช่างและส่วนการคลัง (งานพัสดุ)ในช่วงแรกยังมีปัญหาอยู่บ้างเป็นบางเรื่อง เช่น การจัดทำบันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการตรวจการจ้างไม่ได้จัดทำและการบังคับ | -ต้องมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้คอยประสานการทำงานของทุกสำนัก/กอง เพื่อไม่เกิดปัญหาการกล่าวโทษกันไปมา | (๑ ต.ค. ๕๘–๓๐ ต.ค.๕๙) นายนเรศ ชมจันทร์ รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง |  |

แบบ  ปย.2

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผล การควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุง การควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) มีมาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสอดคล้องและเป็นการประสานงานร่วมกัน ทำให้รวดเร็วทันต่อการประชาสัมพันธ์ถึงผู้มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการประสานงานที่ดีต่อกันเพื่อให้การดำเนินงานที่รวดเร็วทันเวลา เกิดผลดีต่อองค์กรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ | -มีการกำหนดมาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองช่างและส่วนการคลัง(งานพัสดุ) | -มีการจัดทำเอกสารแผ่นพับแสดงให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นลำดับขั้นตอน มีการกำหนดแนวทางนอกจากการส่งเอกสารเพื่อแจ้งไปถึงผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการก่อสร้างให้เร็วขึ้นคือให้ใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ร่วมด้วย | บัญชาตามสายงานยังไม่นำมาใช้ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -เป็นพื้นที่ห่างไกล มีภูเขาล้อมลอบการติดต่อสื่อสารยังลำบากการใช้การสื่อสารโดยใช้สัญญาณโทรศัพท์อาจใช้ไม่ได้เป็นบางพื้นที่ | -คอยกำกับดูแลพนักงานที่เป็นผู้จัดส่งเอกสารให้ส่งเอกสารให้ถึงมือผู้รับและโทรศัพท์เพื่อให้แน่ใจในการประสานงาน | (๑ ต.ค. ๕๘–๓๐ ต.ค.๕๙) นายนเรศ ชมจันทร์ รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง |  |

ลงชื่อ

( นายนเรศ   ชมจันทร์ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองช่าง

๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙